PROPOSTA DE PILOTO · 60 DIAS

Gestão digital das instalações das agências

Para: [Nome e cargo do chefe]    De: Leonel Henriques    Data: 29 de setembro de 2026

## 1. O problema

Hoje a informação das manutenções, limpezas, abastecimentos, fumigações e incidentes das 65 agências está espalhada:

- Papel e Excel: ordens de trabalho em papel, faturas e folhas de cálculo separadas por setor e por pessoa.

- E-mails do gerador: chega um e-mail por agência com o nível de combustível e as horas, mas ninguém compara as leituras ao longo do tempo.

- Relatórios manuais: responder a “como está a agência X?” ou “quanto gastámos com este fornecedor?” obriga a juntar dados à mão.

- Problemas que passam despercebidos: combustível que desaparece sem o gerador trabalhar, avarias que se repetem no mesmo equipamento e agendamentos em atraso.

## 2. A solução: uma plataforma que já existe

Desenvolvi uma plataforma web própria, pensada para a realidade da DAP, que já está a funcionar e se abre no navegador (computador ou telemóvel), com login individual. Hoje já faz:

- Leitura automática de ordens de trabalho: fotografa-se a OT em papel e a inteligência artificial preenche os campos; a pessoa só confirma.

- Leituras do gerador: importa as capturas dos e-mails diários, calcula o consumo por hora e os dias até o depósito ficar vazio.

- Alertas: nível baixo, combustível que desceu sem o gerador trabalhar, consumo fora do habitual e agendamentos em atraso.

- Relatórios para decidir: pontuação dos fornecedores (preço face à média e avarias repetidas), anomalias de combustível, custo por equipamento e comparação entre agências, com exportação para Excel.

- Ficha de cada agência: tudo o que aconteceu numa agência, num só ecrã.

- Controlo: perfis de acesso (administrador, gestor, técnico, só leitura) por setor e histórico de quem alterou o quê.

## 3. O que peço

| Ponto | Proposta |
| --- | --- |
| Duração | 60 dias, de [data de início] a [data de fim] |
| Âmbito | [5 a 10] agências do setor [Manutenções / Abastecimentos], escolhidas com a chefia |
| Custo para a DAP | Zero. A plataforma e o suporte durante o piloto ficam por minha conta. |
| Esforço da equipa | Registar os trabalhos na plataforma em vez de (ou além de) no Excel: cerca de 10 a 15 minutos por dia. |
| O que preciso | A aprovação para o piloto, um ponto focal por setor e a lista das agências e contactos. |

## 4. Como vamos medir o resultado

Na primeira semana registo como se trabalha hoje (linha de base). No fim dos 60 dias comparamos com os mesmos indicadores:

| Indicador | Hoje (semana 0) | Meta ao fim de 60 dias |
| --- | --- | --- |
| Horas por mês a preparar relatórios do setor | [a medir] | Menos 50% |
| Tempo para responder “como está a agência X?” | [a medir] | Menos de 2 minutos |
| Trabalhos registados até 48 h depois de feitos | [a medir] | 90% ou mais |
| Agências-piloto com leituras do gerador analisadas | [a medir] | 100% |
| Alertas de combustível verificados no terreno | — | 100% com resposta registada |
| Avarias repetidas identificadas (mesmo equipamento, 30 dias) | [a medir] | Todas identificadas e reportadas ao fornecedor |

## 5. Plano

| Quando | O quê |
| --- | --- |
| Semana 0 | Criar os acessos, carregar as agências-piloto e medir a linha de base. |
| Semanas 1–2 | Formação curta (30 minutos) e registo em paralelo com o método atual. |
| Semanas 3–8 | Uso normal. Ponto de situação de 15 minutos por semana e correções rápidas. |
| Semana 9 | Relatório final com os indicadores e recomendação: alargar, ajustar ou parar. |

## 6. Riscos e salvaguardas

- Dados protegidos: cada pessoa entra com a sua conta e só vê os setores a que tem acesso; todas as alterações ficam no histórico.

- Sem dependência: todos os dados podem ser exportados para Excel a qualquer momento. Se o piloto não servir, nada se perde.

- Sem risco para o trabalho atual: nas primeiras semanas o método atual continua em paralelo.

- Propriedade: o software é meu; a DAP usa-o gratuitamente durante o piloto. As condições depois do piloto serão combinadas à parte, se houver interesse.

## 7. Decisão pedida

Aprovar o piloto de 60 dias nas condições acima e indicar o ponto focal. Posso fazer uma demonstração de 15 minutos quando for conveniente.

Aprovado por: ______________________________        Data: ____ / ____ / ________

## Anexo: a plataforma em funcionamento

Capturas reais da plataforma, preenchida com dados de demonstração (agências, valores e fornecedores fictícios).

Leituras do gerador: nível, reserva, consumo habitual, dias restantes e alertas por agência.

Alertas: o combustível que desceu com o gerador parado aparece logo em destaque.

Ficha da agência: estado atual do gerador, consumo habitual, dias restantes e alertas num só ecrã.

Relatórios: pontuação dos fornecedores, com preço face à média e percentagem de avarias repetidas.